## Slide 1: 物聯網氣體壓力偵測系統進度報告
小廖

## Slide 2: 系統目標
01.建立一套透過Arduino(WeMos-D1/ESP32)監測工業氣體槽儲存量並將資訊回報至由EasyUI+PHP+MYSQL建立的雲端系統進行紀錄和即時顯示。
02.當雲端系統收到相關資訊同時也依照已設定邏輯規則對Arduino下達燈號切換的命令完成簡易必迴路控制
03.驗收&收錢

## Slide 3: 系統架構圖
PHP GET RESTful API
Arduino GPIO Read/Write

## Slide 4: 流程圖- Arduino
Start
連接WIFI
判斷網路狀態
抓取氣體壓力
透過PHP API回報並取得燈號控制命令
控制對應燈號

## Slide 5: 流程圖-雲端系統
Start
啟動對應背景程式
判斷背景狀態
等待Arduino傳送資料
紀錄對應氣壓值並計算出燈號變換狀態
傳送對應控制對應燈號值

## Slide 6: 目前進度說明
01.雲端系統已完成80%
02. Arduino(WeMos-D1/ESP32)已完成80%
03.整合測試60% [因為錢伯目前跑路中，無法最終調校]

## Slide 7
結論
01.記得先收訂金
02.純粹當練功